# Logboek

**3-6-2024:**

* Begonnen met Use Case ontwerp (voltooid)
* Begonnen met klassendiagram ontwerp
* Klassendiagram is genormaliseerd
* Klassendiagram voltooid
* Begonnen aan wireframes
* Index Site toegevoegd
* Index Site compleet
* Sign Up page toegevoegd
* Sign Up page compleet
* Login Page toegevoegd
* Login page compleet
* Voorraadbeheer Pagina toegevoegd
* Voedselpakketten Pagina toegevoegd (moet nog afgemaakt worden)

**4-6-2024:**

* Verder werken aan wireframes
* Voedselpakketten Pagina compleet
* Leveranciers Pagina compleet
* Klanten Pagina toegevoegd
* Voorraadbeheer pagina aangepast
* Klanten pagina compleet
* Navbar is toegevoegd en paar lege pagina’s zijn aangemaakt
* Kleine changes aan voorraadbeheer toegevoegd
* Voorraadbeheer af

**5-6-2024:**

* Begonnen aan mockup site (Figma)
* Mockup site is nog niet af, begonnen aan login pagina (html/ css)

**6-6-2024:**

* Verder werken aan Login pagina (html/css)
* Index pagina ook stylen
* Index pagina linken naar Login pagina.
* Login Pagina verder uitwerken

**10-6-2024:**

* Betere kleurcombinatie uitproberen voor index pagina
* Zelfde kleurcombinatie gebruiken voor login pagina
* Index en login zijn gedeeld op GitHub
* Begonnen aan magazijn pagina
* Product categorieën zijn toegevoegd, met voorbeeld categorieën
* Styling toegevoegd
* Lijsten verder uitwerken
* Alle lijsten zijn zichtbaar, en hebben hun styling gekregen
* **(Note voor morgen)** Beginnen aan sorteerbuttons.

**11-6-2024:**

* Mapstructuur overzichtelijker gemaakt
* Begonnen aan merge front-end & back-end index.php en login.php
* Begonnen aan merge van code css files

**12-6-2024:**

* Gestart met de code overzetten van testmap naar eindbestemming map
* **Main.css, navbar.css, login.php, index.php & magazijn.php** zijn overgezet
* **Index.html en styles.css** zijn verwijderd, code hierin zijn verwerkt in bovenstaande.
* Paar animaties toegevoegd voor beide login buttons (index.php & login.php)
* Extra **login** functionaliteit + **database** info gemerged (pull vanuit gitkraken)

**13-6-2024:**

* **Gesprek gehad met Piet**: Voortgang gaat goed, functionaliteit moet af zijn in twee weken
* Verder werken aan de sorteerbuttons van de magazijnpagina
* Extra php en css files aangemaakt voor overzichtelijkheid (php include gebruiken voor styling)
* Database gelinked aan computer
* Magazijn.php lijsten nu uitwerken met gegevens van de database
* Modal.js aangemaakt
* Add\_product.php aangemaakt
* Magazijn.php uitgewerkt met verdere styling in main.css
* Enkele errors in add\_product.php, verder werken aan magazijn.php, modal.js en add\_product.php

**17-6-2024:**

* Verder begonnen met de magazijnbeheer pagina
* Meerdere UL’s aangemaakt voor verschillende categorieën
* Categorieën toegevoegd in database via Workbench (foutmelding verschijnt niet meer)
* Producten kunnen nu toegevoegd worden

**25-6-2024:**

* Magazijnpagina verder uitwerken
* Andere modal gebruiken met bootstrap
* Producten die toegevoegd waren, worden weergegeven, modal wordt niet weergegeven
* Modal wordt weergegeven 🡪 ‘modal content’ i.p.v. ‘modal-content’
* Redirect error, na toevoegen product, kom je terecht bij verkeerde pagina
* Redirection bij form action aangepast naar productbeheer/add\_product.php
* Enkele foutcodes met undefined array keys worden weergegeven
* Verschillende labels veranderd: ean 🡪 ProductID, labels gelijke benaming gegeven zoals de id en name om verwarring voortaan te voorkomen
* Bij Insert query, Product 🡪 product
* Meeste foutcodes zijn opgelost, alleen nog 1 foutcode met CatogorieFID blijft
* Name bij select veranderd, catogorieFID 🡪 CatogorieFID
* Producten kunnen nu toegevoegd worden en worden ook juist weergegeven.
* Verder werken aan het sorteren van de producten

**26-6-2024:**

* Begonnen aan het sorteren van producten
* **Fetch\_product.php** uitwerken
* Associatieve array aangemaakt met een switch functie
* Bij magazijn.php een kleine JS script toegevoegd voor de sorteerfunctie.
* Producten worden nu gesorteerd op EAN code, alleen naam en aantal werken nog niet
* Aantal overgezet naar “as unassigned”, hierdoor worden productnamen en aantallen juist gesorteerd
* Default sorteeroptie moet leeg zijn, nu kan je niet kiezen om op naam te sorteren behalve door terug te gaan naar magazijn.php
* Default variabele geset naar none i.p.v. naam, $SortBy default is veranderd naar “” i.p.v. ProductNaam.
* Nog een option value toegevoegd met waarde ‘none’ 🡪 dit wordt de standaard sort optie.
* Een if statement toegevoegd waarin de sortby alleen wordt toegevoegd als de waarde geen **“”** is.
* If statement toegevoegd aan script in magazijn.php, als de sortoptie gelijk is aan ‘none’, dan geen sorteerwaarde toevoegen aan de url van de pagina.
* Error bij fetch\_products.php
* Enkele quotes i.p.v. dubbele gebruikt bij de sql query.
* Producten kunnen nu gesorteerd worden op basis van naam, hoeveelheid, en ean code.

**27-6-2024:**

* Productbeheer is gepushed, kleine issue met de header.
* Header.css en footer.css toegevoegd aan styles.php 🡪 Gepushed.
* **Gesprek met Piet:**
  + **Goede vooruitgang**
  + Verder werken aan klanten, voedselpakketten en leveranciers.

**03-07-2024:**

* Verder werken aan css voor gebruikersbeheer en login pagina
* Styles.php toegevoegd aan login pagina i.p.v. losse stylesheets
* Display flexbox gebruikt voor login pagina -> footer onderaan pagina.
* Header toegevoegd aan login pagina.
* Font van algemene body was cursief, deze weggehaald en font veranderd naar Verdana
* Voor nu lijkt login pagina prima, verder naar gebruikersbeheer.
* Header toegevoegd voor gebruikersbeheer pagina.

**04-07-2024:**

* **Gesprek met Piet:** Basis functionaliteit moet af, voedselpakketten maken. Leveranciers bewerken hoeft niet, deze kan opgenomen worden in het verbetervoorstel.
* **Reflectieverslag inleveren, presentatie, verbetervoorstellen**
* Verder werken aan voedselpakketten.
* Volgende week eindpresentatie.
* Zelfde css code gekopieerd van login pagina, geplakt bij productbeheer om footer onderaan pagina te krijgen. Footer komt niet onderaan pagina.
* Footer is onderaan pagina, dubbele “>” teken bij het sluiten van content div.

**08-07-2024:**

* Gestart aan presentatie
* K1:W1 is voltooid
* K1:W2 is voltooid
* Morgen verder werken aan K1:W3

**09-07-2024:**

* Begonnen aan uitwerken van presentatie
* K1:W3 voltooid
* K1:W4 voltooid
* **K1: W5 nog uitwerken – Verbetervoorstellen toevoegen**
* K2: W1 voltooid
* **K2: W2 nog uitwerken – link naar account.php toevoegen**
* **K2: W3 nog uitwerken – reflectieverslag toevoegen**
* Afgesproken met team om op school bovenstaande punten gezamenlijk uit te werken
* Edit buttons toevoegen aan **magazijn.php**
* Nieuw bestand aangemaakt **edit\_product.php**
* Update query toegevoegd in **edit\_product.php**
* Edit buttons werken naar behoren
* Als een product al is toegevoegd, en deze wordt opnieuw toegevoegd, crasht de gehele database, er moet een error message komen, en vervolgens weer terugverwijzen naar **magazijn.php**
* If statement maken, als er meer dan 0 van het ingevoerde product al bestaat, alert maken met “Product bestaat al”.
* If statement werkt, er verschijnt een alert, en verwijst door naar **magazijn.php**

**10-07-2024:**

* Verder met presentatie
* **K1:W5 – verbetervoorstellen toegevoegd**
* **K1: W1 - screenshot logboek toegevoegd**
* **K2:W3 – Reflectieverslag is toegevoegd**
* Verbetervoorstellen zijn aangemaakt en toegevoegd
* Testplan is aangemaakt en toegevoegd aan presentatie
* Progressie was verwijderd? Hier is weer aangewerkt en toegevoegd.
* Magazijn.php was gewijzigd, en edit\_product.php was verwijderd? Deze zijn weer hersteld.